附件1

安全评价项目编制时间表

一、安全评价项目编制程序

安全评价的工作程序如下图所示。

二、安全评价项目编制进度表

| 阶段 | 工作内容 | 大项目 | 中项目 | 小项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安全预评价 | 安全验收评价 | 安全现状评价 | 安全预评价 | 安全验收评价 | 安全现状评价 | 安全预评价 | 安全验收评价 | 安全现状评价 |
| 1．签订评价 合同 | 包括风险分析、合同评审、现场调查 | 4 | 4 | 3 | 3－4 | 3－4 | 2－3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 2．评价准备 | 包括收集法规、标准等资料，现场勘察、类比工程调查等 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3．熟悉 项目情况 | 包括厂址、总图布置、生产 工艺、设备设施、危险及 有害物料等。 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 4．危险及有害因素 辨识 | 包括危险及有害因素种类、危险及有害因素存在部位与原因、危险及有害因素分析。 | 3－4 | 2－3 | 2－3 | 2－3 | 1－2 | 1－2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 5．评价单元 | 评价单元划分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 6．评价方法 | 评价方法选择 | 1－2 | 1－2 | 1－2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 7．安全性评价 | 包括法律法规符合性评价、危险程度评价、重大危险源评价等。 | 5－6 | 6－7 | 6－7 | 4－5 | 5－6 | 5－6 | 2 | 2 | 2 |
| 8．安全对策与建议 | 包括安全技术措施、安全管理措施、作业环境措施、重大事故应急措施 | 3－4 | 2－3 | 3－4 | 2－3 | 1－2 | 2－3 | 1 | 1 | 1 |
| 9．评价结论 | 评价结论编写 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10．评价报告 | 评价报告 编制 | 3－4 | 4－5 | 4－5 | 2－3 | 3－4 | 3－4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 11．审核批准 | 报告校核、技术审核、过程控制审核、报告批准 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 12．专家评审 | 外部专家评审、报告修改完善 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | 其他不确定因素 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
|  | 合计（天） | 40－45 | 40－45 | 40－45 | 30－35 | 30－35 | 30－35 | 15 | 15 | 15 |

注1：项目工作时间从提供完整资料后开始计算。

2：本表所谓小项目一般指安全评价合同额小于3万元的项目，中项目一般指安全评价合同额在3－10万元的项目，大项目一般指安全评价合同额大于10－30万元的项目，特大项目一般指安全评价合同额大于30万元的项目。

3：特大项目的工作时间在可能范围内双方协商确定。

4：工作时间是指法定工作日。

5：表中的工作时间是估值，并不表示每个项目的实际要求时间。

# Text boxes

签订评价合同

评价准备

危险及有害因素辨识

评价单元划分

评价方法选择

收集法规、标准等资料

成立评价组

现场勘察、类比工程调查

熟悉项目情况

厂址、总图布置、生产工艺、设备设施、危险及有害物料等

法律法规符合性评价

危险及有害因素种类

安全性评价

评价报告编制

安全对策与建议

评价结论

审核批准

专家评审

危险及有害因素部位与原因

危险及有害性分析

危险程度评价、重大危险源评价

安全技术措施

安全管理措施

作业环境措施

重大事故应急措施